会议记录

时间：2019年4月12日20:00-21:00

地点：寝室

主持人：朱侯青晨（组长）

记录：李双伶

参会人员：朱侯青晨，戴晓东，李双伶，刘宇涵，吴楷文，陈彦霖

会议内容：针对前后端具体如何分工、以及项目第一周应该完成的目标内容进行了更详细的讨论。

①在后端给了大致框架的基础上，戴晓东和吴楷文负责前端的界面设置，如添加按钮、列表等等；第一周需要两人把基本的四个功能界面大致设计好；如时间足够还可进行登录界面的设计；两人的具体分工可自行讨论

②朱侯需要了解遗忘曲线的相关内容，先设计出“复习”界面的整体框架，之后开始着手“复习”界面的编程；构造一个简单的数据库，表明其内可能会需要什么属性、以及如何使用如何连接等。

③刘宇涵需要编写出“列表”界面的整体框架，要表明什么地方需要按钮、列表等，还可先写出其中一些简单的功能。

④陈彦霖需要设计出“统计”界面的整体框架，对其内可能涉及到的图表等深入了解，着手编程。

⑤李双伶需要记录并上传会议文档，以及丰富完善首要的需求文档。