会议记录

时间：2019年4月16日21:00-22:00

地点：寝室

主持人：朱侯青晨（组长）

记录：李双伶

参会人员：朱侯青晨，戴晓东，李双伶，刘宇涵，吴楷文，陈彦霖

会议内容：本周任务是将基础的整体功能给实现出来（要保证至少文本输入是可以的），下周再继续完善图片语音等方面。

①朱侯完成遗忘曲线部分，如果可以在此基础上加一个标新功能。

②刘宇涵完成列表部分，做一个标签功能，要能实现筛选；标签都是可自定义的。

③陈彦霖完成统计部分，复习的遗忘率等数据的统计。

④目前较难的点有：标签部分（点击“标签”之后要跳转到一个可以编写标签的地方）；图像语音的识别也是一个难点。

⑤设置页面，因为和其他节目联系不大，所以准备放到最后进行设计和添加。